CAHIER DES CHARGES

TS EXCLUSIVE

Site web vitrine et espace de gestion

Executive & Private Mobility, Madagascar

Version 2.3

Date : 13 octobre 2026

Site en ligne : https://ts-exclusive.vercel.app

Code source : https://github.com/djibril-mamitiana/ts-exclusive

# Sommaire

- 1. Présentation du projet

- 2. Objectifs et indicateurs de réussite

- 3. Cibles et parcours utilisateurs

- 4. Périmètre

- 5. Arborescence et pages

- 6. Exigences fonctionnelles : site public

- 7. Exigences fonctionnelles : espace d'administration

- 8. Direction artistique et design

- 9. Contenus

- 10. Exigences techniques

- 11. Sécurité, confidentialité et conformité

- 12. Performance, SEO et accessibilité

- 13. Modèle de données

- 14. Planning et estimation

- 15. Livrables

- 16. Recette et critères d'acceptation

- 17. Évolutions possibles

- 18. Risques et hypothèses

- 19. Glossaire

## Historique du document

| Version | Date | Évolutions |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 8 octobre 2026 | Version initiale : périmètre, pages, exigences, charte, planning, recette |
| 2.3 | 13 octobre 2026 | Carte de Madagascar fidèle (contour géographique réel, villes placées par leurs coordonnées) ; bloc de droite de la section Destinations décalé vers la gauche et jamais coupé (grands écrans et mobile) ; ronds du parcours « L'expérience TS » qui se colorent quand la ligne les atteint. |
| 2.2 | 13 octobre 2026 | Touche dorée discrète (filets, numéros, boutons d'action) et bouton « Voir les offres » en onglet doré bien visible ; accroches de services plus percutantes ; contenu et bouton d'action sur chaque service (accueil, page Services, page de service) ; conciergerie privée VIP en service à part, sans numéro ; numérotation réservée aux services ; trois valeurs seulement ; français et anglais strictement séparés. |
| 2.1 | 12 octobre 2026 | Flotte finale du client : quatre véhicules (Toyota Prado TLX, Jeep Wrangler Rubicon, Toyota Hilux Double Cab Executive, Nissan Terra) avec textes corrigés et photos détourées ; accroche et description affichées sur la page Flotte. |
| 2.0 | 12 octobre 2026 | Nouveau design d'après le modèle validé par le client (hero sombre, mosaïque de services numérotés, bloc clair, pied de page clair, accent bleu acier sans doré). Contenus finaux du client : slogan « Beyond Transportation », accroche, trois valeurs, sept services avec leurs boutons, page À propos. Nouveaux champs de service dans l'administration. |

# 1. Présentation du projet

## 1.1 Contexte

TS EXCLUSIVE est une entreprise de mobilité privée et professionnelle avec chauffeur, basée à Antananarivo (Madagascar). Elle accompagne des dirigeants, des entreprises, des organisations internationales, des hôtels et des voyageurs exigeants dans leurs déplacements : transferts aéroportuaires, mobilité exécutive, solutions pour entreprises, mobilité événementielle et protocole, mise à disposition de véhicules avec chauffeur, voyage privé et conciergerie privée VIP.

Aujourd'hui, l'entreprise s'appuie sur une plaquette PDF et des échanges WhatsApp. Elle a besoin d'une présence en ligne qui inspire confiance dès la première seconde, qui présente clairement ses services et sa flotte, et qui transforme les visiteurs en demandes de devis.

## 1.2 Identité de l'entreprise

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Nom commercial | TS EXCLUSIVE, « Executive & Private Mobility » |
| Slogan | « Au-delà du transport » en français · « Beyond Transportation » en anglais |
| Téléphone et WhatsApp | +261 34 90 706 65 |
| Email | antlyg@gmail.com |
| Adresse | Mandrosoa Ambohijatovo, Antananarivo 101, Lot II C 114 H |
| Zone d'activité | Madagascar (Antananarivo, Nosy Be, Morondava, Antsirabe et toute l'île) |

## 1.3 Offre commerciale (source : plaquette TS V3)

| Offre | Cibles | Durée | Prix de départ |
| --- | --- | --- | --- |
| Longue route | Entreprises, expatriés, grands projets routiers, organismes internationaux, ONG, projets de développement, particuliers | Plusieurs mois | 250 000 Ar / jour |
| Mobilité | Touristes nationaux et internationaux, ONG sur le terrain, projets de terrain, particuliers | Courte durée (jour, week-end, semaine) | 300 000 Ar / jour |
| Prestige | VIP, particuliers | Pack sur mesure | 400 000 Ar / jour |

Options communes : assistance 24/7, GPS, assurance (complète ou de base), chauffeur expérimenté, livraison à l'hôtel ou à l'aéroport, kilométrage selon accord.

Conditions de location : passeport ou carte d'identité, paiement au départ avec caution remboursable, restitution avec le même niveau de carburant, véhicule propre et en bon état, interdiction d'usage abusif ou hors zones autorisées.

## 1.4 Flotte (version finale du client)

| Véhicule | Catégorie | Passagers | Bagages | Accroche |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toyota Prado TLX | SUV haut de gamme | 7 | 4 | Puissance. Élégance. Confiance absolue. |
| Jeep Wrangler Rubicon | 4×4 / Mobilité tout-terrain | 4 | 2 | Dominateur des routes • Roi des sentiers |
| Toyota Hilux Double Cab Executive | 4×4 / Mobilité tout-terrain | 5 | 3 | Robuste par nature • Fiable par excellence |
| Nissan Terra | SUV haut de gamme | 7 | 3 | Caractère. Raffinement. Assurance. |

Les textes (accroche et description) sont ceux fournis par le client. Les capacités en passagers et en bagages sont des valeurs de départ à confirmer par l'entreprise, notamment pour le Nissan Terra ; elles sont modifiables à tout moment dans l'espace d'administration. Les anciens véhicules (Ford Everest XLT, Toyota Land Cruiser 76, Toyota Hilux 2.7L Standard) sont masqués du site mais conservés dans l'administration, où ils peuvent être réactivés.

## 1.5 Services (contenus du client, accroches renforcées)

| Service | Accroche | Bouton d'action |
| --- | --- | --- |
| 01 Transferts Aéroportuaires | Vous atterrissez. Tout est déjà réglé. | Organiser mon transfert |
| 02 Mobilité Exécutive | Votre temps vaut plus que le trajet. | Organiser mon arrivée / mes déplacements |
| 03 Solutions de Mobilité pour Entreprises | Vos équipes arrivent à l'heure. Sans friction. | Demander une offre entreprise |
| 04 Mobilité Événementielle & Protocole | Un événement réussi commence sur la route. | Préparer la mobilité de mon événement |
| 05 Mise à disposition de véhicule | Un chauffeur. Votre programme. Zéro contrainte. | Choisir ma formule |
| 06 Voyage Privé | Madagascar sans mode d'emploi. | Créer mon expérience sur mesure |
| Service à part : Conciergerie Privée VIP (sans numéro) | Dites-le. Nous nous en occupons. | Répondre à mes besoins |

Les textes de fond (paragraphes) sont ceux du document « contenus Site final » du client ; les accroches ont été réécrites pour être plus percutantes, à faire valider. Chaque service a son bloc de contenu, sa page et un bouton d'action qui ouvre le devis avec le service coché. Tout se modifie dans l'administration.

# 2. Objectifs et indicateurs de réussite

## 2.1 Objectifs

- Crédibiliser : donner à TS EXCLUSIVE l'image d'une marque internationale de mobilité exécutive, et non d'une simple société de transport.

- Convertir : amener le visiteur à demander un devis ou à écrire sur WhatsApp en moins de deux clics depuis n'importe quelle page.

- Présenter : rendre les services, la flotte, les destinations et les offres immédiatement compréhensibles.

- Être trouvé : apparaître sur les recherches liées à la mobilité privée à Madagascar, en français et en anglais.

- Être autonome : permettre à l'équipe de modifier le contenu, de suivre les demandes et de gérer les accès sans développeur.

## 2.2 Indicateurs de réussite

| Indicateur | Cible |
| --- | --- |
| Taux de demandes de devis (visiteurs ayant envoyé une demande) | 2 % à 4 % des visiteurs |
| Temps de chargement de la page d'accueil (4G) | Moins de 3 secondes |
| Score Lighthouse (performance, accessibilité, SEO) | 90 et plus sur chaque critère |
| Délai de traitement d'une demande de devis | Moins de 24 heures, notification immédiate à l'équipe |
| Pages indexées par les moteurs de recherche | 100 % des pages publiques, en français et en anglais |
| Autonomie de l'équipe | Modification d'un texte, d'une photo ou d'un véhicule en moins de 5 minutes |

# 3. Cibles et parcours utilisateurs

| Cible | Besoin principal | Ce que le site doit offrir |
| --- | --- | --- |
| Dirigeants et cadres de passage | Être accueillis, discrets, sans mauvaise surprise | Transfert aéroport, chauffeur dédié, preuve de sérieux |
| Entreprises, ONG, organismes internationaux | Véhicule et chauffeur sur la durée, facturation claire | Offres Corporate et Longue route, contact commercial |
| Hôtels, agences de voyage, DMC | Un partenaire fiable pour leurs clients | Page Hospitality, devenir partenaire |
| Organisateurs d'événements et délégations | Coordonner plusieurs véhicules et horaires | Page Événements et Protocole, devis sur mesure |
| Voyageurs et familles | Circuits privés, confort, sécurité | Destinations, flotte, offre Mobilité |

## Parcours type

- Le visiteur arrive sur l'accueil, comprend en quelques secondes ce que fait l'entreprise (hero, slogan, trois valeurs, chiffres clés).

- Il explore un service, la flotte ou une destination.

- Il demande un devis (formulaire) ou écrit sur WhatsApp, depuis le menu, le bandeau mobile ou n'importe quelle page.

- L'équipe reçoit la demande, la traite dans l'administration et répond avec un devis.

# 4. Périmètre

## 4.1 Inclus

- Site public bilingue (français et anglais) : accueil, services, flotte, destinations, corporate, hospitality, événements, à propos, tarifs, contact et demande de devis.

- Espace d'administration : tableau de bord, demandes de devis, gestion de tout le contenu, médiathèque, comptes utilisateurs, coordonnées.

- Identité visuelle web : logo vectoriel, charte, composants, animations.

- Référencement naturel : balises, plan du site, données structurées.

- Hébergement, base de données et déploiement continu.

- Documentation technique et guide d'utilisation.

## 4.2 Exclu de cette version

- Réservation et paiement en ligne.

- Espace client avec historique de courses.

- Application mobile.

- Blog et gestion d'articles.

- Suivi de véhicules en temps réel.

- Facturation automatisée.

Ces éléments sont listés au chapitre 17 comme évolutions possibles.

# 5. Arborescence et pages

Chaque page existe en français (à la racine) et en anglais (préfixe /en). Le menu plein écran donne accès à toutes les pages ; l'en-tête affiche en permanence le logo, le sélecteur de langue, le bouton Demander un devis et le menu burger, avec un filet fin dessous.

| Page | Adresse | Objectif | Contenu principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Accueil | / | Convaincre et orienter | Hero (photo de voiture, slogan, onglet doré « Voir les offres », chiffres clés), accroche et trois valeurs, mosaïque des six services numérotés avec bouton d'action, bloc de la conciergerie privée VIP (service à part), bloc clair (flotte à parcourir, à propos, téléphone), destinations avec carte, parcours L'expérience TS, partenaires, témoignages, FAQ, appel final |
| Services | /services | Présenter l'offre | Un bloc de contenu par service (photo, numéro, accroche, texte, points clés, bouton d'action), bloc de la conciergerie à part, offres et prix de départ |
| Détail d'un service | /services/:identifiant | Détailler un service | Photo, accroche, bouton d'action dès l'en-tête, texte, liste détaillée (titre et explication de chaque point), note, phrase de clôture, bouton d'action, parcours Arrivée privée (transferts aéroportuaires), autres services |
| Flotte | /flotte | Montrer les véhicules | Catalogue un véhicule par écran, filtre par catégorie, bouton de disponibilité |
| Destinations | /destinations | Faire voyager | Explorateur : image, texte et carte réelle de Madagascar dont le repère de la ville active s'anime au survol |
| Corporate | /corporate | Convaincre les entreprises | Cibles, quatre formules, avantages |
| Hospitality | /hospitality | Recruter des partenaires | Services pour les clients des hôtels, catégories de partenaires |
| Événements et Protocole | /evenements | Couvrir les événements | Types d'événements, organisation sur mesure |
| À propos | /a-propos | Rassurer | Texte de présentation, engagement, trois valeurs, soin des véhicules |
| Tarifs | /tarifs | Informer sur les prix | Trois offres, conditions de location |
| Contact et devis | /contact | Convertir | Coordonnées, photo, formulaire de devis complet |
| Administration | /admin | Gérer | Connexion et tableau de bord, voir chapitre 7 |
| Pages techniques | /sitemap.xml, /robots.txt, 404 | Référencement et erreurs | Plan du site multilingue, consignes aux robots, page d'erreur au style de la marque |

# 6. Exigences fonctionnelles : site public

| Réf. | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| EF-01 | Navigation : en-tête minimal (logo, langue, devis, menu burger) avec filet fin, transparent sur la photo puis marine flouté au défilement, menu plein écran avec apparition échelonnée et image au survol des services et destinations, sélecteur FR / EN sur chaque page. | Essentielle |
| EF-02 | Hero plein écran avec photographie sombre d'une voiture de direction teintée marine, slogan à droite (« Au-delà du transport » en français, « Beyond Transportation » en anglais), onglet doré « Voir les offres », deux appels à l'action (devis, WhatsApp) et chiffres clés calculés à partir des données réelles (nombre de véhicules, capacité maximale, assistance 24/7, prix de départ). | Essentielle |
| EF-03 | Accroche de présentation suivie des trois valeurs : Discrétion, Maîtrise du temps, Attention personnalisée. | Essentielle |
| EF-04 | Six services numérotés (01 à 06) présentés en mosaïque de tuiles, chacune avec accroche percutante, phrase courte et bouton d'action visible ; la conciergerie privée VIP est un service à part, sans numéro, présenté dans son propre bloc ; chaque service a sa page de détail. | Essentielle |
| EF-05 | Flotte présentée comme un catalogue : un véhicule par écran, nom, catégorie, passagers, bagages, bouton de demande de disponibilité qui préremplit le devis ; filtre par catégorie. Sur l'accueil, la tuile « Notre flotte » permet de parcourir les véhicules avec des flèches. | Essentielle |
| EF-06 | Destinations : liste éditoriale ; au survol (ou au toucher), la grande image, la description et le repère changent. La carte reprend le vrai contour de Madagascar et chaque ville est placée par ses coordonnées géographiques. Le bloc de droite reste entièrement visible sur tous les écrans (nom à la ligne si besoin, décalage vers la gauche). | Essentielle |
| EF-07 | Formulaire de devis : coordonnées, trajet (date, heure, départ, destination, passagers, bagages), services souhaités, message ; validation, protection anti-spam, message de confirmation. | Essentielle |
| EF-08 | Boutons WhatsApp (en-tête, hero, pied de page, bouton flottant, barre mobile) avec message prérempli. | Essentielle |
| EF-09 | Offres et prix de départ affichés avec leurs conditions ; mention que le devis final dépend du véhicule, de la distance, de la durée, du kilométrage, du carburant et du niveau de prestation. | Essentielle |
| EF-10 | FAQ en accordéon, témoignages (affichés seulement s'il en existe), partenaires en bandeau défilant. | Haute |
| EF-11 | Version anglaise complète de toutes les pages et de tous les contenus gérés. | Essentielle |
| EF-12 | Barre d'action fixe sur mobile (Devis et WhatsApp), barre de progression de lecture, retour automatique en haut de page à chaque navigation. | Haute |
| EF-13 | Page 404 aux couleurs de la marque, avec retour à l'accueil. | Moyenne |
| EF-14 | Page de service : bouton d'action dès l'en-tête, accroche percutante, deuxième accroche éventuelle, texte en paragraphes, liste dont chaque point a un titre et une explication, note, phrase de clôture et bouton d'action final ; le bouton ouvre le devis avec le service déjà coché. | Essentielle |
| EF-15 | Page À propos : texte de présentation, engagement de l'entreprise, trois valeurs, soin apporté aux véhicules. | Haute |
| EF-16 | Langues strictement séparées : en français, tous les textes (menus, boutons, catégories, partenaires, descriptions) sont en français ; en anglais, tous sont en anglais. Seuls restent identiques le nom TS EXCLUSIVE et les mots malgaches. | Essentielle |
| EF-17 | Numérotation réservée aux services : la flotte, l'à propos, le parcours d'expérience et les autres blocs ne sont pas numérotés. | Haute |
| EF-18 | Bouton « Voir les offres » dans le hero : onglet doré vertical, visible sur ordinateur et sur mobile, qui mène à la page Tarifs. | Haute |
| EF-19 | Parcours « L'expérience TS » : une ligne se dessine au défilement et l'intérieur de chaque rond se colore quand la ligne l'atteint, puis se vide quand on remonte. | Moyenne |

## 6.1 Demande de devis : règles de gestion

- Le nom est obligatoire, ainsi qu'un email ou un téléphone.

- L'email est contrôlé ; les textes sont limités en longueur et nettoyés côté serveur.

- Un champ caché détecte les robots : la demande est ignorée sans message d'erreur.

- Chaque demande est enregistrée avec le statut « Nouveau ».

- Si l'envoi d'emails est configuré : un email de notification part vers l'équipe et un accusé de réception vers le client, dans la langue du formulaire.

- Les services cochés sont enregistrés dans une liste unique en français, quelle que soit la langue du visiteur.

- Le formulaire propose les sept services ; l'adresse /contact?service=identifiant-du-service coche le service concerné.

# 7. Exigences fonctionnelles : espace d'administration

L'administration est accessible sur /admin, protégée par connexion. Elle reprend l'identité de la marque (logo, marine, bleu acier, bordures fines) et accueille l'utilisateur par son prénom.

| Module | Fonctions |
| --- | --- |
| Tableau de bord | Salutation selon l'heure, nombre de demandes à traiter, de la semaine et au total, véhicules actifs, barre de répartition des statuts, dernières demandes, raccourcis (ajouter un véhicule, modifier un titre, publier un témoignage, ajouter des photos, exporter les devis) |
| Demandes de devis | Liste filtrable par statut (Nouveau, En cours, Devis envoyé, Accepté, Refusé), fiche détaillée, notes internes, suppression, export CSV |
| Flotte | Création, modification, suppression, masquage ; nom, catégorie, accroche, description, passagers, bagages, usage, photo, indicateur de fond noir ; traduction anglaise |
| Services | Titre, identifiant, accroche, deuxième accroche, texte en paragraphes, titre et points de la liste (format « Titre : explication »), note, phrase de clôture, texte du bouton, case « Service à part » (sans numéro), icône, image ; traduction anglaise de chaque champ |
| Offres et prix | Nom, prix affiché, cibles, options, mise en avant ; traduction anglaise |
| Destinations | Nom, identifiant, description courte, grande image ; traduction anglaise |
| Partenaires | Catégories et noms affichés en bandeau ; traduction anglaise |
| Témoignages | Nom, fonction, organisation, citation ; traduction anglaise |
| FAQ | Question et réponse ; traduction anglaise |
| Textes du site | Slogan et accroche de l'accueil, texte de la tuile À propos, titres de sections et sous-titres des pages, en français et en anglais, avec retour au texte d'origine |
| Médiathèque | Envoi d'images (JPG, PNG, WEBP, GIF, SVG, 5 Mo maximum), copie du lien, suppression ; envoi direct depuis chaque fiche |
| Utilisateurs | Création de comptes, rôles Administrateur et Éditeur, changement de mot de passe, suppression |
| Coordonnées | Téléphone, numéro WhatsApp, email, adresse, liens Instagram, LinkedIn et Facebook |

## 7.1 Rôles et droits

| Fonction | Administrateur | Éditeur |
| --- | --- | --- |
| Consulter et traiter les devis | Oui | Oui |
| Modifier le contenu (flotte, services, offres, destinations, partenaires, témoignages, FAQ, textes, images) | Oui | Oui |
| Modifier les coordonnées | Oui | Oui |
| Créer, modifier, supprimer des comptes | Oui | Non |
| Changer son propre mot de passe | Oui | Oui |

Une modification enregistrée dans l'administration est visible sur le site public immédiatement, sans republication.

# 8. Direction artistique et design

## 8.1 Intention

Le site doit évoquer l'automobile de luxe, l'édition de mode et l'hôtellerie cinq étoiles, et non un site de transport. Mots d'ordre : moins de texte, plus d'image, plus d'espace, plus d'émotion, plus de précision. La chaleur malgache est présente par petites touches (« Tonga soa », « Misaotra »). Le client a jugé la première version insuffisamment premium et a fourni un modèle de référence : le site le suit fidèlement avec l'identité TS EXCLUSIVE.

## 8.2 Références

- Modèle validé par le client (type « Detailing ») : hero sombre avec titre fin à droite et lien vertical, mosaïque de tuiles numérotées 01 à 05 aux couleurs variées, bloc clair avec tuiles 06 et 07 et cadre téléphone, pied de page clair avec réseaux et signature. Version TS EXCLUSIVE du même modèle fournie par le client.

- Visuel client TS EXCLUSIVE : logo, bleu marine et acier, valeurs, carte de Madagascar.

- Modèle Tesla : chiffres clés fins séparés par des filets.

- Consigne du client : le doré reste une touche discrète (filets, numéros, boutons d'action, bouton « Voir les offres », conciergerie) ; l'accent principal est le bleu acier.

## 8.3 Charte

| Élément | Spécification |
| --- | --- |
| Couleurs | Marine profond #07182E (fonds sombres) · Marine #0C2646 (logo, boutons) · Bleu acier #4B7096 et #8AA4BD (accent, tuile 01) · Gris-bleu #A7B5C6 (tuile 03) · Gris clair #C9D2DE (tuile 04) · Ardoise #33465E (tuile 05) · Fond clair #E1E6ED · Blanc #FFFFFF · Or champagne #C9A45C en touche (filets, numéros, boutons d'action). |
| Typographie des titres | Roboto fin (100 à 300), en capitales avec léger espacement ; grands chiffres des tuiles en Roboto 100 |
| Typographie des textes | Roboto Slab léger pour les petits textes (tuiles, citations, pied de page) ; Roboto 500 à 700 pour les titres de tuiles et les étiquettes en capitales espacées ; Cormorant Garamond italique réservé aux touches malgaches (« Tonga soa », « Misaotra ») |
| Logo | Logo TS EXCLUSIVE du visuel client, redessiné en vectoriel (SVG) en deux versions : marine pour fonds clairs, blanc et acier pour fonds sombres |
| Boutons | Toujours avec une bordure fine, coins à peine adoucis ; inversion de couleur au survol ; flèche animée |
| Bordures et formes | Filets fins sous l'en-tête et autour des titres de section, tuile filaire, séparateurs fins pour les chiffres ; coins presque droits (8 px sur les tuiles, 6 px sur les boutons), réglables par deux variables de style |
| Icônes | Traits fins, utilisées avec parcimonie (valeurs, services, dessin au trait de la tuile 02) |
| Photographie | Voitures de direction, aéroport, hôtellerie, Madagascar ; traitement uniforme : désaturation, teinte marine, dégradé vers le fond de page |
| Détails de marque | Salutations malgaches, pancarte d'accueil à l'aéroport, parcours en pointillés, logo en pied de page |

## 8.4 Animations et interactions

- Rideau d'intro avec le logo, joué une seule fois par visite, puis rideau marine à chaque changement de page.

- Défilement fluide, titres qui se révèlent mot à mot, apparition progressive au défilement, léger décalage de profondeur des photographies (parallaxe).

- Tuiles qui se soulèvent au survol, flèches qui parcourent les véhicules de la tuile flotte, lien « Voir les offres » dont la flèche bouge.

- Parcours « L'expérience TS » : la ligne se dessine au défilement et colore l'intérieur des ronds qu'elle atteint (bleu marine, halo doré léger).

- Menu plein écran avec animation échelonnée et image associée à chaque entrée.

- Chiffres clés qui se comptent, bandeau de partenaires qui défile, curseur discret sur ordinateur, barre de lecture qui remplit le filet de l'en-tête.

- Toutes les animations utilisent uniquement la transparence et le déplacement, sont lentes et sont désactivées pour les personnes qui ont demandé moins de mouvement dans leur système.

## 8.5 Responsive

Le site est conçu pour téléphone, tablette, portable et grand écran. Sur mobile : en-tête réduit, menu plein écran, grandes images, barre d'action fixe en bas (Devis et WhatsApp), boutons faciles à atteindre, aucun défilement horizontal, mosaïque en une colonne, voiture du hero recadrée sur l'avant avec le titre en haut. La mise en page reste correcte pour les zooms navigateur de 80 % à 125 %.

## 8.6 Administration

Connexion en deux volets (photographie de la marque et formulaire), barre latérale marine groupée par activité, contenu et réglages, tableau de bord chaleureux. Même logique de bordures fines et de boutons bordés que le site public.

# 9. Contenus

| Contenu | Source | État |
| --- | --- | --- |
| Contenus finaux : slogan, accroche, trois valeurs, sept services, À propos | Document « contenus Site final » du client | Intégrés en français ; traduction anglaise rédigée, à faire relire |
| Accroches des sept services | Rédigées pour plus d'impact à partir des textes du client | Intégrées en français et en anglais ; à faire valider |
| Textes des pages, services, offres, FAQ | Arborescence Toky Service, document d'architecture TS EXCLUSIVE, plaquette V3 | Rédigés, FR et EN |
| Prix et conditions de location | Plaquette V3 | Intégrés, à valider |
| Véhicules et caractéristiques | Plaquette V3 | Intégrés ; passagers et bagages à confirmer |
| Coordonnées | Plaquette V3 | Intégrées |
| Logo | Visuel client | Redessiné en vectoriel ; fichier d'origine en haute définition souhaité |
| Photographies d'ambiance | Banques d'images libres de droits (Unsplash, Pexels) | Provisoires ; à remplacer par des photos propres à l'entreprise |
| Photographie du hero (Maybach, format paysage) | Pexels | Provisoire ; à remplacer par une photo d'un véhicule de la flotte |
| Contour de Madagascar (carte des destinations) | Natural Earth 1:50m, domaine public | Intégré ; simplifié et lissé, villes placées par leurs coordonnées géographiques |
| Photographies des véhicules | Photos détourées fournies par le client (dossier Fiara) | Intégrées (WebP à fond transparent, ombre portée au sol) ; la photo du Prado est coupée à la base de la roue avant gauche |
| Témoignages | Clients réels | À fournir (aucun témoignage inventé) |
| Réseaux sociaux | Entreprise | À fournir (liens Instagram, LinkedIn, Facebook) |
| Mentions légales, conditions générales, politique de confidentialité | Entreprise | À fournir ou à rédiger |

# 10. Exigences techniques

| Domaine | Choix |
| --- | --- |
| Framework | Nuxt 4 (Vue 3) avec rendu côté serveur, pour la vitesse et le référencement |
| Serveur | Node.js (Nitro) : API publique et API d'administration |
| Base de données | PostgreSQL hébergée chez Neon ; tables créées et contenu de départ insérés automatiquement au premier démarrage |
| Authentification | Session signée (JWT HS256) dans un cookie httpOnly de 7 jours ; mots de passe hachés avec scrypt |
| Emails | Nodemailer, activé dès que les paramètres SMTP sont renseignés |
| Images | Photographies chargées à la demande et redimensionnées ; images téléversées stockées en base et servies avec cache longue durée |
| Polices | Roboto, Roboto Slab, Cormorant Garamond, Inter et Manrope (Google Fonts) |
| Défilement | Lenis, bibliothèque légère de défilement fluide |
| Hébergement | Vercel, déploiement automatique à chaque envoi sur la branche principale GitHub |
| Code source | Dépôt GitHub : https://github.com/djibril-mamitiana/ts-exclusive |
| Environnements | Local (développement), production ; variables d'environnement pour tous les secrets |
| Navigateurs | Dernières versions de Chrome, Edge, Firefox et Safari ; Chrome et Safari mobiles |

## 10.1 Variables d'environnement

| Variable | Rôle |
| --- | --- |
| DATABASE_URL | Connexion à la base PostgreSQL |
| AUTH_SECRET | Clé de signature des sessions |
| ADMIN_EMAIL, ADMIN_PASSWORD | Premier compte administrateur |
| SITE_URL | Adresse publique (plan du site, liens FR/EN, référencement) |
| SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_USER, SMTP_PASS, MAIL_FROM, MAIL_TO | Envoi des emails de devis (facultatif tant que non renseigné) |

## 10.2 Structure du code

- app/pages : pages publiques et pages d'administration.

- app/components : composants réutilisables (en-tête et menu, mosaïque de services, catalogue de flotte, explorateur de destinations, formulaire de devis, écran de gestion générique).

- app/i18n : textes français et anglais, liste des textes modifiables.

- app/assets/css : feuilles de style du site et de l'administration.

- server/api : points d'accès publics et d'administration.

- server/utils et server/plugins : base de données, authentification, emails, contenu de départ et contenus finaux des services (finalContent.ts, appliqués une seule fois).

- docs : architecture, backlog, charte, wireframes, suivi de l'estimation et ce cahier des charges.

# 11. Sécurité, confidentialité et conformité

- Toutes les routes d'administration exigent une session valide ; les droits sont vérifiés côté serveur (le rôle Éditeur ne peut pas gérer les comptes).

- Mots de passe hachés ; minimum 8 caractères pour les comptes créés ; message d'erreur identique pour un email inconnu ou un mot de passe faux.

- Cookie de session httpOnly, sameSite, sécurisé en production.

- Requêtes à la base paramétrées (aucune concaténation de données saisies) ; liste blanche des tables et colonnes modifiables depuis l'administration.

- Envoi d'images limité en type et en taille ; textes du formulaire limités en longueur et échappés dans les emails.

- Les secrets ne sont jamais dans le code : variables d'environnement uniquement, fichier .env exclu du dépôt.

- Protection anti-spam du formulaire par champ piège ; limitation du débit à prévoir si le volume de demandes augmente.

- Données personnelles : le site collecte uniquement les informations saisies dans le formulaire de devis. Il ne dépose pas de cookies de suivi.

- À prévoir avant le lancement officiel : mentions légales, politique de confidentialité, et bandeau de consentement si un outil de mesure d'audience est ajouté.

# 12. Performance, SEO et accessibilité

## 12.1 Performance

- Rendu côté serveur, feuilles de style liées dans le document, images à la demande et redimensionnées, polices chargées avec affichage de secours.

- Animations limitées à la transparence et au déplacement ; seule bibliothèque ajoutée : Lenis (défilement fluide, quelques ko).

- Mise en cache longue durée des images téléversées.

## 12.2 Référencement

- Titre et description propres à chaque page, adresse canonique, balises hreflang entre français et anglais, balises de partage social.

- Plan du site multilingue (/sitemap.xml) et fichier robots.txt (administration exclue).

- Données structurées « LocalBusiness » sur l'accueil.

- Expressions visées : chauffeur privé Madagascar, transfert aéroport Ivato, location 4×4 avec chauffeur Madagascar, mobilité exécutive Madagascar, private driver Madagascar, airport transfer Antananarivo.

- À prévoir : inscription à Google Search Console et à Google Business Profile, adresse de domaine propre.

## 12.3 Accessibilité

- Contrastes suffisants entre texte et fond, textes alternatifs sur les images informatives, étiquettes sur les champs de formulaire.

- Navigation possible au clavier, menu fermable avec la touche Échap.

- Respect de la préférence « réduire les animations ».

- Niveau visé : WCAG 2.1 AA sur les parcours principaux.

# 13. Modèle de données

| Table | Contenu | Traduction EN |
| --- | --- | --- |
| users | Comptes : email, nom, mot de passe haché, rôle | Non |
| settings | Coordonnées et réseaux sociaux | Non |
| services | Titre, identifiant, accroche, deuxième accroche, texte, titre et points de la liste, note, phrase de clôture, bouton, service à part, icône, image, ordre, visibilité | Oui |
| offers | Nom, prix affiché, cibles, options, mise en avant | Oui |
| vehicles | Nom, catégorie, accroche, description, passagers, bagages, usage, image, fond noir | Oui |
| destinations | Identifiant, nom, image, description courte | Oui |
| partners | Nom de la catégorie ou du partenaire | Oui |
| testimonials | Nom, fonction, organisation, citation | Oui |
| faqs | Question, réponse | Oui |
| quotes | Date, statut, coordonnées, trajet, services, message, notes internes | Non |
| texts | Textes du site modifiés (clé, français, anglais) | Intégré |
| media | Images téléversées (nom, type, taille, contenu) | Non |
| migrations | Repères des contenus appliqués une seule fois (ex : contenus finaux des services) | Non |

Pour les tables traduisibles, le français est la valeur de base ; l'anglais est stocké dans une colonne dédiée et remplace le français quand il est renseigné.

# 14. Planning et estimation

Méthode Scrum : neuf sprints, avec à chaque sprint un Sprint Planning, un Daily Scrum, une Sprint Review et une rétrospective. L'estimation totale est de 68 jours.

| Sprint | Module | Objectif | Jours |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Cadrage du projet | Backlog prêt et environnement installé | 9 |
| 1 | Identité visuelle et interface | Maquettes validées par le client | 8 |
| 2 | Authentification et administration | Se connecter et accéder à l'espace admin | 6 |
| 3 | Accueil | Page d'accueil complète et responsive | 8 |
| 4 | Services | Toutes les pages services en ligne et modifiables | 10 |
| 5 | Flotte | Flotte présentée par usage | 5 |
| 6 | Demande de devis et contact | Recevoir et suivre les demandes | 10 |
| 7 | Gestion de contenu | Modifier le contenu sans développeur | 7 |
| 8 | Langues, SEO et performance | Site en français et anglais, bien référencé | 5 |
|  | Total |  | 68 |

Le détail tâche par tâche se trouve dans « ESTIMATION TS EXCLUSIVE.xlsx » et son suivi dans docs/ESTIMATION-CHECKLIST.md.

## 14.1 État d'avancement au 12 octobre 2026

| Bloc | État |
| --- | --- |
| Sprints 0 à 8 (cadrage, design, administration, accueil, services, flotte, devis, contenu, langues et SEO) | Livrés et en ligne |
| Amélioration du design (logo vectoriel, cadres, parcours, administration refaite) | Livrée |
| Nouveau design d'après le modèle validé par le client (hero sombre, mosaïque, bloc clair, pied de page clair, doré en simple touche) | Livré et en ligne |
| Accroches de services plus percutantes, contenu et bouton d'action sur chaque service, conciergerie à part, trois valeurs, numérotation des seuls services | Livrés et en ligne |
| Séparation stricte du français et de l'anglais sur tout le site | Livrée et en ligne |
| Carte de Madagascar fidèle, section Destinations sans élément coupé, ronds du parcours qui se colorent | Livrés et en ligne |
| Contenus finaux du client (slogan, trois valeurs, sept services, À propos) | Intégrés et en ligne |
| Flotte finale : quatre véhicules, textes corrigés, photos détourées | Intégrée et en ligne |
| Relecture de la traduction anglaise des contenus finaux | À faire par le client |
| Envoi réel des emails | À configurer (paramètres SMTP à fournir) |
| Photographies propres à l'entreprise, témoignages, réseaux sociaux | À fournir |
| Nom de domaine et pages légales | À fournir |
| Recette finale par le client | À planifier |

# 15. Livrables

- Site public bilingue en ligne et espace d'administration opérationnel.

- Code source complet sur GitHub, avec historique des modifications.

- Base de données initialisée avec le contenu de départ et les contenus finaux du client (français et anglais).

- Logo vectoriel en deux versions (SVG).

- Documentation : architecture, backlog, charte graphique, wireframes, suivi de l'estimation, ce cahier des charges, guide de démarrage.

- Fichier d'accès administrateur remis en main propre.

- Estimation détaillée au format tableur.

# 16. Recette et critères d'acceptation

La recette se fait sur le site en ligne, sur ordinateur, tablette et téléphone. Le projet est accepté lorsque toutes les lignes ci-dessous sont validées.

| N° | Contrôle | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ouvrir l'accueil sur ordinateur et sur téléphone | Hero avec voiture sombre et slogan, chiffres, trois valeurs, aucune zone vide, aucun défilement horizontal |
| 2 | Zoomer le navigateur à 80 %, 100 %, 125 % | Mise en page correcte, toutes les sections visibles |
| 3 | Ouvrir le menu, survoler un service puis une destination | Animation fluide, image associée |
| 4 | Changer de langue sur plusieurs pages | Même page en anglais, contenus traduits |
| 5 | Envoyer une demande de devis complète | Message de confirmation, demande visible dans l'administration |
| 6 | Envoyer un devis avec un email invalide ou sans nom | Message d'erreur clair, rien d'enregistré |
| 7 | Cliquer sur WhatsApp depuis plusieurs pages | Conversation ouverte avec le numéro et le message prérempli |
| 8 | Se connecter à l'administration, changer le statut d'une demande, ajouter une note, exporter en CSV | Modifications enregistrées, fichier CSV correct |
| 9 | Modifier un véhicule, un texte et une image | Changement visible sur le site sans republication |
| 10 | Créer un compte Éditeur, s'y connecter | Accès au contenu, pas à la gestion des comptes |
| 11 | Ouvrir /admin sans être connecté | Redirection vers la connexion |
| 12 | Mesurer avec Lighthouse | Au moins 90 en performance, accessibilité et SEO sur l'accueil |
| 13 | Ouvrir /sitemap.xml et /robots.txt | Toutes les pages listées en français et en anglais, administration exclue |
| 14 | Ouvrir une adresse inexistante | Page 404 de la marque |
| 15 | Ouvrir chacun des sept services et cliquer sur son bouton | Texte conforme au document du client, bouton ouvrant le devis avec le service coché |
| 16 | Parcourir la tuile « Notre flotte » avec les flèches, puis la page Flotte | Les quatre véhicules défilent sans fond parasite ; accroche et description lisibles, texte jamais recouvert par la voiture |
| 17 | Comparer l'accueil au modèle de référence du client | Même structure : hero sombre, mosaïque, bloc clair, pied de page clair ; doré présent seulement en touche discrète |
| 18 | Parcourir le site en français puis en anglais (accueil, services, flotte, entreprises, hôtellerie, événements, à propos, tarifs, contact) | Aucun mot anglais en français, aucun mot français en anglais (hors nom TS EXCLUSIVE et mots malgaches) |
| 19 | Vérifier les numéros sur l'accueil et la page Services | Seuls les services sont numérotés (01 à 06) ; flotte, à propos et parcours n'ont pas de numéro |
| 20 | Repérer le bouton « Voir les offres » dans le hero, sur ordinateur et sur téléphone | Onglet doré visible, qui mène à la page Tarifs |
| 21 | Vérifier chaque service : tuile d'accueil, bloc de la page Services, page de détail | Un bouton d'action visible à chaque endroit, qui ouvre le devis avec le service coché |
| 22 | Ouvrir la section Destinations sur grand écran (1900 px et plus), sur ordinateur portable et sur téléphone | Rien n'est coupé à droite ; la carte a le vrai contour de Madagascar et le repère de la ville survolée est au bon endroit |
| 23 | Faire défiler le parcours « L'expérience TS » vers le bas puis vers le haut | Les ronds se colorent à mesure que la ligne les atteint et se vident quand on remonte |

# 17. Évolutions possibles

| Évolution | Intérêt |
| --- | --- |
| Réservation en ligne avec calendrier de disponibilité | Réduire les échanges pour les courses simples |
| Paiement en ligne et acomptes (carte, mobile money) | Sécuriser les réservations |
| Espace client avec historique et factures | Fidéliser les clients corporate |
| Génération de devis en PDF depuis l'administration | Gagner du temps et uniformiser les réponses |
| Blog et guides de voyage | Renforcer le référencement |
| Mesure d'audience (Plausible ou Google Analytics) | Suivre les visites et les conversions |
| Notifications WhatsApp automatiques à l'équipe | Réagir plus vite aux demandes |
| Autres langues (par exemple allemand, italien, malgache) | Toucher davantage de voyageurs |
| Photos et vidéo professionnelles de la flotte et des chauffeurs | Améliorer fortement l'impact visuel |

# 18. Risques et hypothèses

| Risque ou hypothèse | Effet | Réponse |
| --- | --- | --- |
| Photographies d'ambiance provisoires | Rendu moins premium | Séance photo professionnelle ou fourniture de visuels haute définition |
| Emails non configurés | Pas d'alerte immédiate à l'équipe | Renseigner les paramètres SMTP, vérifier les demandes dans l'administration en attendant |
| Mot de passe administrateur provisoire et très simple sur un site public | Accès non maîtrisé à l'administration | Le remplacer avant le lancement officiel, créer des comptes nominatifs ; la limitation des essais de connexion est en place |
| Traduction anglaise des contenus finaux rédigée sans validation | Terme ou ton inexact | Relecture par le client avant le lancement |
| Contenu saisi dans une seule langue depuis l'administration | Mélange de langues sur le site | Renseigner à chaque fois le français et l'anglais (onglets des fiches), relire les deux versions |
| Destination ajoutée dans l'administration sans coordonnées sur la carte | Repère placé au centre de l'île | Fournir la ville à ajouter ; ses coordonnées s'ajoutent à la liste des villes de la carte |
| Phrase « offres installation, offres vie quotidienne » de la conciergerie | Offres annoncées mais non détaillées | Fournir le détail pour créer des cartes d'offres, ou retirer la phrase |
| Secret de base de données exposé lors des échanges | Risque d'accès aux données | Renouveler le mot de passe Neon avant le lancement officiel et mettre à jour la variable sur Vercel |
| Pas de nom de domaine propre | Adresse en vercel.app, moins crédible | Acheter un domaine, le brancher sur Vercel, mettre à jour SITE_URL |
| Pages légales absentes | Non-conformité | Fournir ou rédiger mentions légales et politique de confidentialité |
| Hypothèse : trafic modéré au lancement | Offre gratuite d'hébergement suffisante | Passer à une offre supérieure si nécessaire |

# 19. Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Hero | Grande image d'ouverture en haut de la page d'accueil |
| Tuile | Bloc rectangulaire de la page d'accueil (services numérotés, flotte, à propos) |
| Service à part | Service présenté en dehors de la numérotation et dans son propre bloc (conciergerie privée VIP) |
| Détourage | Photo d'un véhicule dont le fond a été supprimé (fond transparent), pour le poser sur n'importe quelle couleur |
| Migration | Mise à jour de la base de données appliquée une seule fois |
| Sprint | Période de travail Scrum au bout de laquelle une partie du site est livrée |
| Backlog | Liste priorisée de tout ce qui doit être réalisé |
| CRUD | Créer, lire, modifier, supprimer : les quatre actions de gestion d'un contenu |
| SEO | Référencement naturel : être bien placé dans les moteurs de recherche |
| hreflang | Balise qui indique aux moteurs de recherche les versions d'une page dans d'autres langues |
| SMTP | Protocole d'envoi d'emails |
| SVG | Format d'image vectorielle, net à toutes les tailles |
| Tonga soa / Misaotra | Bienvenue / Merci, en malgache |